加西贝拉压缩机有限公司

二厂厂前区绿化改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一八年九月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1二厂厂前区绿化改造工程

改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司二厂

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 二厂厂前区 | 科技大楼四周果岭草满铺 | 1369.81 m2 |  |
|  | 食堂北侧及西侧果岭草满铺 | 551.22m2 |  |
|  | 行政大楼前面果岭草满铺 | 1004.5m2 |  |
|  | 篮球场东侧及北侧 | 569.5 m2 |  |
|  | 连廊前面绿化带种植香泡树 | 1棵 | ￠18-20 H600-700 |
|  | 雕塑两侧果岭草满铺 | 135.55 m2 |  |
|  | 红叶石楠 | 20 m2 | 小毛球P30-16棵/㎡ |
|  | 夹竹桃 | 20 m2 | H120-150-9棵/㎡ |
|  | 刚竹 | 20 m2 | H200-250-P50-3棵/㎡ |
|  | 原有杨树移除 | 5棵 |  |
| 1.3.2 洪兴路科技服务公司 | 红叶石楠 | 70㎡ | 小毛球P30-H70-9棵/㎡ |
|  | 小叶女贞 | 11m2 | 小毛球P30-H70-9棵/㎡ |
|  | 金桂 | 16棵 | ￠8—10 H150-200 |
|  | 麦冬草 | 224 m2 | 16棵/㎡ |
|  | 种植土回填 | 20 M³ |  |
| 1.3.3 | 场地围护，清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：15天，施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2018年 09 月25 日- 09月 26 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照复印件，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年9月 27日上午09:00。

2.1.4报价截止2018年9月28日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，园林绿化资质叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2018年9月22日