加西贝拉压缩机有限公司

二厂配件区绿化改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年五月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1二厂配件区绿化改造工程

改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司二厂

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 配件区 | 电机、冲焊车间新增停车位处种植金边黄杨 | 190 m2 | H60-70 P40 9棵/ m2 |
| 1.3.2 厂前区 | 毛娟 | 33 m2 | H40-50 P30 16棵/ m2 |
| 1.3.3 | 场地围护，清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：7天（具体按甲方通知的开工日期为准），施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 05月21日- 05月22日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照复印件，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年5月 24日上午09:00。

2.1.4报价截止2019年5月25日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，园林绿化资质叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年5月21日