加西贝拉压缩机有限公司

一厂铸造屋面防水工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司一厂铸造屋面防水工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 铸造车间 | 屋面原SBS铲除至基层并清理、清运 | 3560m2 | 车间屋面、办公室屋面 |
|  | SBS改性沥青防水卷材施工 | 3560m2 | 车间屋面、办公室屋面 |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：20天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 8 月 26 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 8 月 28 日上午09:00

2.1.3报价截止2019年 8 月 30 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：张  伟，联系电话：13586391599。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年08月26日