加西贝拉压缩机有限公司

三厂厂区道路维修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0二一年五月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1三厂厂区道路维修工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

1.3.1厂区道路维修，面积200㎡（详见施工要求）。

1.3.2东门卫区电动伸缩门轨道基础维修，面积6㎡（详见施工要求）。

1.4工期要求

1.4.1施工工期：20天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2021年 05 月 06 日- 05 月 12日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年 05 月 14 日上午09:00

2.1.3报价截止2021年 05 月 18 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：朱  吉，联系电话：13567379686。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年5月6日