建设工程委托检测合同

工程名称： 加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测

委 托 方： 加西贝拉压缩机有限公司

（甲方）

检 测 方：

（乙方）

签订地点：嘉兴市南湖区

签订时间：      年   月   日

委托方：加西贝拉压缩机有限公司（以下简称甲方）

检测方：                          （以下简称乙方）

乙方受甲方委托，对甲方所属项目进行检测。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的检测服务内容、工作条件、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

一、工程项目基本信息：

1、工程名称：加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测

2、工程地址：嘉兴市南湖区东风路

3、建设单位: 加西贝拉压缩机有限公司

4、施工单位：

5、监理单位： /

二、委托检测项目和内容：

建设工程及材料检测类

建筑安装材料检测类

安全设施检测类

建筑节能与智能检测类

民用建筑室内环境污染控制检测类

地基基础工程检测类

防雷工程检测类

□市政道路检测类

□

检测数量：按现行规范和《加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单和技术要求》进行检测并出具检测报告，实际检测数量需经委托方项目相关人员（监理、项目经理、项目部土建工程师）签字认可的数量作为结算依据。

四、 检测费用及付款方式：

（一）合同计价方式：全费用固定综合单价。

（二）合同暂定含税总价为：     元，（大写）       元整。不含税金额为：    元。增值税税率为   %。

| 加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 桩型 | 单位 | 工程量 | 全费用固定综合单价（元/根） | 合价 | 备注 |
| 一 | 低应变 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 245 |  |  | 112根*2 +21根 |
| 二 | 静载实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 8 |  |  | 单桩210吨 |
| 三 | 静载实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 2 |  |  | 单桩140吨 |
| 四 | 抗拔实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 2 |  |  | 单桩58吨 |
| 五 | 合价 | 一+二+三+四项 | 元 |  |  |  |  |
| 备注： 1、全费用固定综合单价包括但不限于检验检测费、现场踏勘费、人工费、材料费、机械费、机械进出场费及其使用费、工具费、综合费（企业管理费和利润）、现场服务费、保险费、资料打印费、因疫情原因产生的一切费用、规费、税金等为此项检测工作而发生的全部费用；承包人被认为是合格的、有经验的承包商，对此类工程有充分的经验，并熟悉邀标文件和工程现场，已充分考虑其认为可能发生的一切费用。对于承包人因估计不足等原因而要求改变合同价款，发包人将一律不予调整。 2、投标报价人在报价中须认真查看施工图纸和《加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单及要求》，综合考虑所涉及的全部措施费用并综合考虑在全费用固定综合单价报价中。 3、若需要增减检测数量，则单价按合同中的全费用固定综合单价执行，不予调整。实际检测数量需经发包人项目相关人员（监理、项目经理、项目部土建工程师）签字认可的数量作为结算依据。 4、满足规范、设计及《加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单及要求》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）检测过程中发生的，以上条款中没有明确规定的检测项目收费，根据实际情况甲乙双方另行协商。

（四）检测费总额：=∑实际检测数量×单价

（五）支付方式：

1、本工程不支付预付款。

2、乙方完成全部检测工作后，并向甲方提交合格检测成果资料和工程款申请书。经过甲方对乙方提交的成果资料和工程款申请书审核通过后，乙方开具合法有效的增值税专用发票，甲方于30个工作日内向乙方支付至实际完成产值的80%，且支付总额不超过合同总价款的 80％。

3、剩余款项，乙方向甲方提交全套合格的竣工结算资料，由监理单位审核、甲方审定后，乙方开具合法有效的增值税专用发票，甲方于 30个工作日内向乙方一次付清。

4、乙方收款银行账户信息：

户    名：

开户银行：

帐    号：

甲方按照乙方在本合同中明确的银行账号进行付款。合同履行过程中，如中途变更收款账号信息，乙方必须以书面形式通知甲方。如因乙方提供的收款银行账号信息出现错误，或变更未及时通知甲方，由此导致的延迟付款或错付损失，由乙方自行承担。

五、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

（1）合同执行过程中，有从乙方获取检测咨询服务的权利；有对该各类检测数据知情的权利，可在工作时间内查询检测进度和数据信息。

（2）甲方向乙方提供样品检测的，甲方应指定有资格的取样、送样、见证人员在工程开始送样检测之前履行报备手续，并按相关法律、法规和技术规范、标准规定的批次抽取符合检测要求数量的试件或样品送达乙方，并如实准确地填写委托登记单，对送检试件或样品的时限性、真实性、有效性和代表性负责；实行有见证送样的，见证人对样品的时限性、代表性、真实性和有效性负责。

（3）甲方在提供送检样品或现场告知检测信息时，应当确保信息真实、准确。办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。现场检测时，做好必要的准备，积极配合乙方做好检测工作。

（4）乙方到甲方现场检测的，乙方依据国家、行业相关标准或甲方所要求的标准，在遵守国家有关规范、规程、规定的前提下，进行检测服务。

（5）因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担由此造成的相关责任和乙方因重复检测发生的检测费用。

（6）甲方应按照合同约定支付或者督促由其指定单位按合同约定时限支付检测费。

（7）甲方对乙方提交的检测报告若有异议，应在领取报告之日起15日内向乙方提出书面异议，逾期视为甲方接受该检测结果。

（8）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

（二）乙方的权利义务

（1）根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，安排具备资质的检测人员，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

（2）乙方不得转包检测业务，应按照规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。

（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

（4）乙方出具的检测报告必须符合国家法律、法规规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、检测机构法定代表人或其授权签字人均应签字，并加盖检测机构公章，否则报告无效。

（5）乙方的检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用以及使用所产生的直接或间接损失，乙方不承担任何责任。

（6）若甲方未特别要求，乙方在完成试样检测工作，可按照相关规定，本着安全、环保等原则对送检样品的处置要求自行处置样品。

（7）乙方保证符合工程进度要求，及时完成检测并出具相应的检测报告。

六、检测依据标准

乙方依据国家、行业、地方现行有效的法律、法规以及工程建设强制性标准开展检测工作，优先选用现行有效、可行的国家标准、建设行业标准和工程设计文件提供的标准，以上标准没有明确检测方法的，乙方可选用其他标准，包括其它行业标准等。若甲方未在委托信息中特别指定检测依据，则视为同意乙方所采用的检测依据标准。

七、保密要求（不要求时，应划“/”锁定。）

1、保密范围：  甲方委托范围内的检测结果、双方因本合同获取的对方非公开的经营信息、技术信息、商业秘密等 。

2、保密期限：  长期

检测报告一式  肆  份，并加盖施工所在地政府主管部门认可的印章。

3、保密条款具有独立性，不受合同撤销、解除、终止及合同其他条款效力影响。

八、违约责任

1、甲方以及甲方所指定交检测费的单位逾期支付检测费用的，所交检测费的单位应按日向乙方支付未付检测费用百分之壹的违约金。

2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为乙方不具备相关资质要求的或检测结果有误的，应退还甲方所指定交检测费的单位已付的检测费用，并按照已付检测费用的百分之壹向其支付违约金。除此之外，若因此造成甲方损失的，乙方还需承担全部赔偿责任。

3、甲乙双方任何一方单方面无故终止或不履行本合同相关条款的，违约方应赔偿守约方相关损失和承担由此造成的相关责任。

九、争议解决方式

履行本合同过程中若发生争议，双方协商解决；协商不成，应向当地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、通知与送达

（1）双方之间据以联系的通知或者联络须是书面形式，按下述联系信息通过邮寄、短信、电子邮件或直接交付的方式发送，任何一方更改下述联系信息须提前七日通知对方，否则未通知一方承担不能送达的不利后果。

（2）对于任何通知或联络，如直接交付，则在接收一方或其被授权人（一方工作人员也视为被授权人）签收时视为送达；如果通过快递方式邮寄，则在寄出后第三天被视为送达(无论该快递是否被退回或签收)；如用挂号信邮寄，在寄出五天后视为送达(无论该挂号信是否被退回或签收)；如以电子邮件方式传送，则在电子邮件发送当日视为送达；如以短信送达，则短信一经发出视为送达。

本合同当事人之间发出的任何通知或联络应书面形式按下述联络信息发出：

委托方：

收件人：

电话：

电子邮箱：

检测方：

收件人：

地  址：

手机号码：

电子邮箱：

十一、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，经双方签字盖章后生效。

十二、其它约定：

以下无正文！

甲方：                 （盖章）  乙方：                 （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

统一信用代码：                   统一信用代码：

地址：                           地址：