员工休息室改造工程

- 综 合 说 明

1.1工程名称

加西贝拉压缩机有限公司员工休息室改造工程（三个厂区）

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号、东风路1888，秀洲区百乐路256号

1.3招标内容

| 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原有休息区吊顶拆除清理 | 224㎡ | 一厂47㎡、二厂84㎡、三厂93㎡ |
| 吊顶采用硅酸钙板安装施工（含主、副龙骨），规格：600㎜×600㎜。 | 224㎡ | 一厂（主、副龙骨）、二、三厂副龙骨 |
| 墙面板采用竹木纤维集成板，规格：宽400㎜，颜色纯白 | 545㎡ | 一厂150㎡、二厂170㎡、三厂225㎡ |
| 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

施工工期：25天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 08月26日- 08月28日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示时间。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 08月 29 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 08 月 31日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年08月26日