# 焊机自动化改造

【标书编号：2025-15-技改-027/028】

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

年    月    日

目录

焊机自动化改造	2

第一章 投标须知	3

第二章 合同一般条款	7

第三章 技术要求	14

第四章 合同特殊条款	21

附 件	22

附表A ：供货范围表	22

附表B ：投标（商务）报价表	22

附表C ：差异表	22

附：投标书格式	23

- 投标须知

  - 标书编号：

  - 招标内容：见第三章《技术要求》

  - 投标、开标时间地点

    - 招标人为加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“甲方”“需方”“买方”“招标方”），投标人为投标人参与投标单位（以下简称“乙方”“供方”“投标方”“投标方”）。

    - 招标文件答疑时间：各投标人于投标截止日期前1天提供书面答疑材料，以传真形式传至Fax：0573-82586181，同时将电子文本发送至hhh7800@163.com；招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复；

    - 投标截止日期：2025年06月26日上午11:30前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

    - 投标地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司设备管理部       联系人：黄洪和    TEL：0086-0573-82861626   FAX：0086-0573-82586181

    - 开标日期：另行通知。

    - 开标地点：加西贝拉压缩机有限公司。

  - 投标保证金

    - 本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金人民币叁万伍仟圆整 ，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，招标方会发送收款收据，投标方可在开标后一个月内凭收款收据向招标方索要投标保证金，也可将本次项目保证金抵用后期发生业务货款。支付时请注明：焊机自动化改造投标保证金3.5万元。也可开具银行保函。

    - 如投标方在投标截止日期未向招标方缴纳投标保证金，且未开具相关证明，则投标无效。

    - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

      - 投标方在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

      - 投标方提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

      - 投标方存在围标、串标等违法行为；

      - 中标方在规定期限内拒绝签订合同；

      - 其他招标方认定的扰乱本项目招投标的行为。

  - 投标文件的单位制及货币：度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；本项目使用货币种类为人民币。

  - 拟中标方式：

    - 最低报价不是被授予拟中标及合同的保证。

    - 本项目评价方式为综合评分法，技术评分占比40%，商务评分占比60%，根据评标统分高分拟中标，合同将授予对招标人最为有利的投标人。

  - 招标文件

    - 招标文件由第一章《投标须知》、第二章《合同一般条款》、第三章《技术要求》、第四章《合同特殊条款》及附件组成。

    - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求填写并提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

    - 招标文件的修改。

      - 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

      - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到的修改文件。

      - 为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知购买招标文件的每一投标人。

  - 投标人资质

    - 合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

      - 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

      - 具有完善的质量保证体系。

      - 具有良好的银行资信和商业信誉。

      - 设备制造商须具有2年以上相关设计制造经验。

      - 有相应资质设备制造商的代理协议或授权书。

  - 投标文件

    - 投标文件的组成：投标文件由下列文件及附件组成。

      - 投标资格文件

- 投标方承诺函

- 企业法人营业执照（复印件）

- 法人代表授权书

- ★法人及被授权人的身份证复印件

- 保证金银行回单

- 设备制造商的代理协议或授权书

- 代理商和设备制造商简介[包括组织机构、人员、生产能力、业绩（制造商须列表说明主要用户及设备型号、数量、使用年月；冰箱压缩机行业用户及设备型号、数量、使用年月单独列出）等]。

- 设备制造商资信证明。

- 其他文件和资料。

      - 合同条款：须对招标书相关条款做出响应。

      - 技术规范：投标人必须依据招标文件的要求，对投标的技术方案作出说明，包括设备结构、主要部件、控制系统、安全防护措施等方面的内容，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

      - 附件。

- 附表A 供货范围表

- 附表B投标（商务）报价表

- 附表C差异表

      - 投标人所做的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

    - 投标文件的编制。

      - 一般要求：列出投标文件的详细清单；投标方应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应在《差异表》中汇总说明，顺序和编号应与招标文件一致，并可以增加说明或描述性文字。

      - 投标文件的语言：投标文件须用中文编写，若其中有其他语言的书面材料，则应附有中文译文；内容确认以中文译文为准。

      - 投标文件的份数和签署。

- 投标文件分为商务标书和技术标书，商务标书和技术标书各一式三份（一正二副）。

- 投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字。投标（商务）报价表均由投标人授权代表签名并加盖公章。

- 提供投标文件资料备份U盘，U盘内容应当与书面资料一致，资料内容包括文字资料、数据资料、技术图纸等设备的所有资料 。

      - 投标（商务）报价。

- 投标人应认真填写投标（商务）报价表。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

- 分项列出下列价目：主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件价格、设计费、调试费、资料费、运杂费、培训费及验收费用等。注：技术标书中主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件不得注明其价格。

- 报价单应明确写上：一切费用都包括在内的价格条款。

- 提供售后服务收费标准。

  - 标前会

    - 如各投标人提出的问题较多，则可召开标前会，一般在投标截止日期7天前完成。投标人需解释和澄清的问题应在招标文件发出后5天之内提出。

  - 投标文件的投递

    - 投标文件的密封与标记：投标文件应用信封密封。商务标书和技术标书分别密封，信封上注明项目名称、商务标书/技术标书、投标人名址、“几正几副”字样及“不准提前启封”字样。信封上应加盖投标人公章。

  - 投标文件的补充、修改：投标截止日期前，投标人可以以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

  - 投标有效期：投标有效期为投标截止日期后90天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复。

  - 无效投标

    - 发生下列情况之一者，视为无效投标。

      - 投标文件未密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

      - 投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离。

      - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

      - 其他不符合招标文件要求的投标。

  - 开标和评标

    - 开标在招标人规定的时间和地点进行。开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封；评标采用副本，正本备查，内容以正本为准。

    - 招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

    - 招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

    - 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

    - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标方质询，请投标人澄清其投标内容。评标期间，希望投标人按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

    - 招标人将允许修改投标书中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

    - 重要澄清的答复应是书面的。

    - 评标的依据为招标文件和投标文件，评标时还对投标人提供设备的技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、对招标文件的响应情况、履约能力等进行综合分析考评。

    - 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

    - 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

  - 合同签署

    - 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为签订合同协议书的主要依据。

    - 合同签订时，甲方签约单位名称为：加西贝拉压缩机有限公司。

    - 合同签订时，乙方必须为中标设备的制造商。

    - 合同最终台套数和价格于合同签署时确定。

    - 合同签订10天内，招标人将向落标的投标人发出落标通知书。不解释落标原因，不退回投标文件。

  - 有关费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标书格式（附后）

- 合同一般条款

- 合同范围、总价

加西贝拉压缩机有限公司（以下简称甲方）因生产发展的需要，委托       （以下简称乙方）设计制造      设备，经双方协商达成一致意见，内容如下：

  - 本合同供货范围、总价如下：

| 名称 | 型号 | 台数 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含必要的安全防护装置、报警器等 |  |  |  |
| 总计：大写人民币 圆整（￥ 元），含13%增值税。 |  |  |  |
| 详见《技术要求协议》/《技术协议》 |  |  |  |

- 付款方式

  - 本合同项下的所有支付，均以人民币支付。

  - 甲方：

开户行：中国建设银行嘉兴分行营业部

银行账号：3300 1638 0470 5911 2233

  - 乙方：

开户行：

银行账号：

  - 合同总价的   预付款，在合同经双方盖章生效后2周内，由甲方支付给乙方。

  - 合同总价的   款，在预验收合格后，乙方发货前5天内，由甲方支付给乙方。

  - 合同总价的   款，在设备安装调试终验收完成后一个月内，由甲方支付给乙方。支付前，乙方必须向甲方提交下列资料：

- 由乙方开具合同总价100%的增值税专用发票。乙方票据有误的，甲方有权无责顺延付款，且由乙方承担可能的税务损失。

（2）双方授权代表按合同第3.5和7.4.7条签署的设备《终验收纪要》的正本二份。

（3）3份全套图纸、说明书等资料（包括各外购件的说明书、合格证、保修卡等资料）。

  - 合同总价的   货款，在设备完成验收并签署《终验收纪要》之日起满12个月保证期且期间没有发现合同规定缺陷后支付。

  - 合同全部价款以现汇方式支付。

- 交货期与交货地点

  - 交货期：    。

  - 交货地点：   。

  - 审图期（如是标准设备则不用审图）：合同生效后，双方在   天内完成审图，双方认可并签订审图纪要，乙方尽快开始生产制造。

  - 安装调试期：设备到货后，   天内完成设备的安装调试，双方签署安装调试完工纪要。

  - 最终验收期：安装调试完成后，设备批量生产稳定运行   天，满足最终验收关键技术工艺指标（详见技术协议），甲方组织项目最终验收，双方签署终验收纪要。

  - 因甲方原因导致推迟交货、安装调试和终验收的情况，双方协商具体调整。甲方有权根据实际情况延长合同履行期限，且在此期间甲方不承担由此产生的任何责任及损失。

- 法定地址与送达方式

  - 甲方：

公司名称：加西贝拉压缩机有限公司

统一社会信用代码：91330411609101012K

法定代表人：杨秀彪

地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号   邮编：314006

电话：0573-8286 1626                   传真：0573-8258 6181

手机：15957322378

邮箱：hhh7800@163.com

本合同授权代表：黄洪和

  - 乙方：

公司名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

手机：

邮箱：

本合同授权代表：

- 包装、标记和运输

  - 包装：适合长途的运输，防潮、防湿、防锈耐搬运，包装费用由乙方承担。由于包装不良所发生的损失、采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应负担由此而产生的一切费用和损失，且甲方有权视情况要求乙方更换。

  - 标记：乙方应在每件包装上用不褪色的油墨清楚的标刷件号、尺寸、毛重、净重，此端向上小心轻放切勿受潮等字样。

  - 装运通知：设备装运时，乙方应提前20日通知甲方，以便甲方及时安排接货。

  - 运输方式：由乙方负责运输至甲方指定地点。

  - 费用：包装费、运杂费、保险费等相关费用由乙方承担。

- 保证、索赔与合同变更

  - 设备的保证期指合同设备签发《终验收纪要》之日起12个月。

  - 乙方保证其供应本合同的设备是全新的，整套设备的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、完整的、安全可靠的，并且设备符合合同的要求；在交货以前，乙方应就设备零部件作出准确和全面的检验，出具设备质量证明书；如发现设备的质量与本合同不符或无论任何原因引起的缺陷（包括内在缺陷或不良零部件），乙方必须更换有瑕疵的零部件，并承担由此产生的一切费用。

  - 在保证期内，设备出现故障，乙方接到甲方通知后1天内须做出响应，提出解决方案。若需乙方提供部件，乙方须在10天内发运合格部件；若需乙方到甲方现场解决故障，双方协商后确定，但最迟不超过2周。若乙方不能及时处理，或者情况紧急的，甲方可先行维修或委托第三方维修，且不因此减免乙方的质保义务。保证期间故障维修的具体费用负担及时间延长规则如下：

  - 故障原因是甲方责任，相关费用由甲方负担。

  - 故障原因是乙方责任，相关费用由乙方负担，保证期则相应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

  - 如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同交货期交货时（不可抗力除外）甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

  - 迟交1-2周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；不满一周按一周计算。

  - 迟交2周以上部分，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；不满一周按一周计算。

  - 因乙方原因超过8周仍不能交货，甲方有权解除合同，乙方应在【30】个工作日内退回甲方已付款项并向甲方偿付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金未能弥补甲方全部损失的由乙方补足。

  - 因乙方原因未能如期完成安装调试的（不可抗力除外），甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

  - 延期1-2周完成的，每周违约金金额为合同金额的0.5%；不满一周按一周计算。

  - 延期2周以上完成的，2周以上部分每周违约金金额为合同金额的1%；不满一周按一周计算。

  - 因乙方原因超过8周仍未安装调试完成，甲方有权解除合同，乙方应在【30】个工作日内退回甲方已付款项并向甲方偿付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金未能弥补甲方全部损失的由乙方补足。

  - 因乙方原因第一次最终验收不通过的（不可抗力除外），乙方必须在20～60天内完成整改并通知甲方再次组织最终验收；如再不通过最终验收的（不可抗力除外），甲方有权解除合同，乙方应在【30】个工作日内退回甲方已付款项并按下列比例向乙方收取违约金：

  - 从约定的终验收之日起计算违约金。

  - 延期1-2周完成的，每周违约金金额为合同金额的0.5%；不满一周按一周计算。

  - 延期2周以上时间完成的，2周以上部分按每周违约金金额为合同金额的1%；不满一周按一周计算。

  - 乙方支付违约金并不解除按合同应由乙方承担的相应义务。

  - 乙方在设备制作过程中设备配件不准以旧充新，不准使用假冒伪劣品牌。一经发现，甲方有权向乙方收取合同总额的10%作为违约金，乙方应当立即整改，如不整改，甲方有权解除合同并要求乙方退回甲方已付款项，造成甲方或第三方损失的由乙方承担。

  - 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）做任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。协议或备忘录签订前需按甲方《合同管理制度》审批流程审批。

  - 本合同所称甲方损失均包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、给第三方的赔偿、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、鉴定费、公告费、差旅费等。

- 安装、调试和验收、培训

  - 图纸会审

    - 乙方完成图纸设计后，通知甲方进行图纸会审，双方约定时间进行图纸会审。

    - 图纸会审通过后，乙方才能投入制造。

    - 图纸会审通过后，乙方尽快提供设备的安装示意图，以便甲方进行场地、冷却水源、气源及电源等的准备工作。

  - 设备制造期间，乙方应每【30】个工作日向甲方提供制造进度及制造质量等情况，同时甲方有权到乙方制造现场进行检查；对制造过程中产生的问题，双方协商解决。

  - 设备的安装、调试：

    - 乙方技术人员赴甲方公司安装调试设备。

    - 乙方技术人员安装调试设备，甲方人员予以配合。设备在甲方配合下由乙方负责就位，乙方负责安装调试，动力线、气（汽）源、水（冷却水、去离子水）源由甲方人员接到设备号统一接口处，二次分配和分支由乙方负责。

    - 安装完成后，双方授权代表认为安装工作完全符合设计要求时，才可按合同规定进行调试和试车。

    - 设备调试应在乙方组织下由乙方技术人员进行，甲方人员予以配合。

    - 设备调试结束后，设备移交给甲方，由培训合格的甲方人员操作。

  - 设备的预验收、最终验收

    - 设备的预验收在乙方公司完成，最终验收在甲方工厂完成。

    - 设备的外观和部件无损坏、无缺陷。

    - 预验收标准：设备部件完好、齐全，能够开机运转。

    - 最终验收考核标准：详见技术协议。

    - 若在考核期内出现机械故障、电气故障等问题，致使设备重新调整，考核需在对设备重新调整的基础上重新进行。

    - 考核过程中设备的操作由乙方人员承担，亦可由经乙方培训合格的甲方人员承担。

    - 最终验收的内容全部满足本合同规定，双方授权代表应签署设备《终验收纪要》一式四份，双方各执二份。

  - 乙方技术人员应对甲方人员进行设备的操作和维修等方面的技术培训，直到甲方人员掌握为止。

- 不可抗力

  - 由于不可抗力事件导致乙方交货延迟或不能交货时，责任不在乙方，但乙方应在事件发生后立即将事故电告甲方，并于事故发生后十五日内将事故发生地政府主管机关出具的事故证明书用快件寄交甲方为证，并取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要的措施从速交货的责任，并双方协商确定交货时间。若再次延迟交货，按《六、保证、索赔与合同变更》项执行。若乙方在不可抗力事件发生前已存在违约行为，则应依据合同条款或相关法律规定，继续承担相应的违约责任。

- 争议解决

  - 凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，双方应通过友好方式协商解决，如不能解决，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 社会责任

  - 乙方单位在设计制造本合同内容时须遵守有关的法律法规。

  - 乙方单位提供的产品或服务的质量及安全性符合法律法规和其他要求；建立和实施完善的质量管理制度，对产品或服务的安全与健康问题做到识别、测量、监控、评估、记录、报告与纠正；在产品或服务全生命周期内，对潜在或已发生的产品或服务安全风险采取最积极的纠正措施。积极影响供应链及其他利益相关方共同保护消费者的健康与安全。

  - 乙方单位在运行时所选择的供应商应对其经营活动、产品及服务对经济、社会、环境的影响予以关注，具有良好的供应链责任管理制度。

  - 乙方单位在运行时须建立并有效实施环境管理体系，依法依规处理噪声、气味、光污染、震动、电磁辐射、放射物、传染性物质及生物危害等，做到依法依规排放。

  - 乙方单位在甲方单位进行安装施工时，需依法依规处理安装施工所产生的所有废弃物，做到依法依规排放。

  - 乙方单位在运行时须建立休假管理制度，确保员工知悉相关制度，执行病假、产假、年休假等国家规定的休息休假制度，向员工提供符合法规要求的加班补偿；乙方单位在运行时须建立严格的招聘程序杜绝童工；乙方单位员工工作时间符合相关法律法规规定，保障劳动者休息及休假的合法权益。

  - 乙方设备在安装调试直到设备终验收过程中，由设备本身产生的危害物，需要乙方依法依规自行处置。

- 反商业贿赂条款

  - 基于本合同的签订以及本合同的监察条款，甲乙双方明确知道甲方禁止甲方工作人员在合同的履行之前、之中、之后通过不正当手段谋取不正当的个人利益等相关制度。

  - 乙方有义务采取有效措施，杜绝其工作人员以公司或私人名义向甲方工作人员私下直接或间接赠送礼金、贵重礼品、有价证券，或采取其他变相手段提供不当利益。如果甲方有证据表明或者认为乙方及其工作人员基于本合同的履行而通过上述不正当手段从甲方谋取了合同之外的直接或间接的经济利益或者因此而造成甲方的合同之外的直接或间接经济损失的，甲方有权停止与乙方的一切合作。乙方及其相关工作人员有义务向甲方说明并配合甲方进行相关查处工作，同时乙方应对由此给甲方造成的直接和间接损失进行双倍赔偿，另外，每发现一次，甲方有权要求乙方向甲方支付不低于10万元人民币的违约金，赔偿金额须在15天内到达甲方指定账户，也可由甲方从其对乙方的应付款中扣除。甲方保留追究乙方法律责任的权利。

  - 如果甲方人员私下向乙方或乙方业务人员索贿如：礼金、贵重礼品、有价证券等，乙方有义务拒绝支付并向甲方进行投诉，并提供相关证据给甲方。经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业机会。若甲方有证据表明甲方的主管业务人员与乙方的业务人员、高层管理人员、法人或经营者存在亲属关系，而乙方未能主动提前向甲方提出的；甲方有权立即终止与乙方的合作，并保留追究乙方法律责任的权利。

  - 投诉接收方式：电子邮件：jjjcs@jiaxipera.com；书面信函邮寄地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号，加西贝拉压缩机有限公司；收件人：纪委。

- 其他约定事项

  - 保密义务：甲方为本合同制造提供的技术要求、工艺方案、图纸、实物等，乙方应做好保管及保密工作，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

  - 能源要求：乙方在设计制造本合同时，禁止使用国家 “高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”内的机电产品，优先使用国家 “节能机电设备（产品）推荐目录”内的机电产品。有能效标识的，选择能效等级一级或者二级产品。

  - 知识产权：乙方承诺在本合同设计和制造过程中不侵犯他人知识产权，确保甲方不会因为购买、使用设备而侵犯任何第三方合法权益，如有发生，乙方承担一切由此引发的一切责任和费用，使甲方免于遭受任何损失；双方共同拥有在设备设计和制造过程中产生的技术、设计等知识产权的所有权和使用权。

  - 在本合同商谈﹑签订和履行过程中， 双方对各自所获悉的有关对方的商业秘密负有保密义务，应妥善采取保密措施，未经对方书面许可，不得向第三方泄露；本合同内容亦属商业秘密，任何一方不得擅自向第三方泄露其内容。

  - 本设备的甲方招标文件、乙方投标文件作为本合同的附件，与本合同具有相同的法律效力；甲方招标文件、乙方投标文件与本合同及其技术协议有冲突之处，以本合同及其技术协议为准。

  - 如乙方违反合同社会责任、反商业贿赂条款和其他约定事项的相关条款，甲方有权延迟付款、拒付余款及要求赔偿。

  - 本合同记载的各方地址、联系人、电话、邮箱（以下合称为“送达方式”），为一方或司法机关向他方送达往来函件或文书的准确有效的送达方式。一方送给他方的函件，除当面送达并由接收方签收的外，均应以快递、电子邮件方式按本协议记载的接收方送达方式发出，并在寄出三个工作日后（或电子邮件发送成功后）视为接收方已收到并知悉函件内容（即使该函件被拒收或退回）。如一方的送达方式发生变化，必须立即书面通知他方，否则按原送达方式送达文件、文书均视为有效送达。

- 合同的生效及其他

  - 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（合同专用章）后，于篇首注明的日期生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决，经双方协商一致可签订书面补充合同，补充合同与合同具有同等法律效力。

  - 其他约定事项：

- 附件

  - 附件可包含《技术要求协议》《技术协议》《廉政合同》《保密协议》等。

  - 附件与本合同具有相同法律效力。

甲方：加西贝拉压缩机有限公司        乙方：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

签订地点：浙江省嘉兴市             签订时间：      年    月    日

- 技术要求

- 概述

  - 本次招标采购的设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

  - 第三章技术要求必须逐一完成差异表的对比制作。

  - 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 上支架焊接联线自动化改造（含输送线） | 2套 | 整线节拍≤2.6秒/件，每台焊机含两套振动料盘，机器人下料 |
| ★2 | 铜管焊机自动化改造（含输送线） | 3台 | 单机节拍4.5≤秒/件，机器人自动，含振动料盘； |
| ★3 | 接线柱焊机自动化改造 | 1台 | 单机节拍4.5≤秒/件，机器人自动，含振动料盘； |
| 4 | 随机附件 | 1套 |  |
| 5 | 技术资料 | 3套 | 含电子文档，含布局图、标准件和易损件清单及图纸。 |
| 6 | 交货期 | 自合同生效之日起3个月内； |  |
| 7 | 交货地点 | 嘉兴市一工厂、三工厂 |  |
| 8 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  |  |

- 设备用途及工作条件

  - 设备主要用途： 王店工厂原手工焊机改为自动焊机，同时兼容图纸清单中的型号产品。三厂冲焊原手工三管焊机及接线柱焊机为图纸清单中壳体组件的焊接；

- 上支架焊接联线产品图纸清单

| 序号 | 图纸图号 | 上壳体图号 | 上壳体支架图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.01.65X | 23.01.65X | 23.02.002 |
| 2 | 13.01.655B | 23.01.655 | 23.02.002 |
| 3 | 13.01.65XA | 23.01.65X | 23.02.005M |
| 5 | 13.01.66XC | 23.01.66X | 23.02.002 |
| 6 | 13.01.66XD(2/3/4) | 23.01.66X | 23.02.002 |
| 7 | 13.01.66XE(2/3/4) | 23.01.66X | 23.02.002 |
| 8 | 13.01.66XF(2/3/4) | 23.01.66XA | 23.02.002 |
| 9 | 13.01.66XH(2/3/4) | 23.01.66X | 23.02.002 |
| 10 | 13.01.68X(2/3/4) | 23.01.68XB | 23.02.002 |
| 11 | 13.01.68XD(2/3/4) | 23.01.68X | 23.02.002 |
| 12 | 13.01.68X(1/2/3/4) | 23.01.68XB | 23.02.002 |
| 13 | 13.01.68XM(1/2/3/4) | 23.01.68XB | 23.02.005M |
| 14 | 13.01.69X(1/2/3/4) | 23.01.69X | 23.02.002 |
| 15 | 13.01.68XH(2/3/4) | 23.01.68X | 23.02.002 |
| 16 | 13.01.693M | 23.01.693 | 23.02.005M |

- 接线柱/铜管自动化改造产品图纸清单

| 序号 | 零件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下壳体 | 23.03.552X |  |
|  |  | 23.03.560AX |  |
| 2 | 接线柱 | 23.04.003 |  |
|  |  | 23.04.007 |  |
| 3 | 工艺管 | 23.07.301F |  |
|  |  | 23.07.301S |  |
|  |  | 23.07.303 |  |
|  |  | 23.07.304 | 长管 |
|  |  | 23.07.325 |  |
| 4 | 吸气管 | 23.07.301F |  |
|  |  | 23.07.301S |  |
|  |  | 23.07.303 |  |
|  |  | 23.07.314 |  |
|  |  | 23.07.315 | 长管 |
|  |  | 23.07.319 | 大管 |
|  |  | 23.07.322 | 特殊 |
|  |  | 23.07.325 |  |
| 5 | 排气管 | 23.08.301 |  |
|  |  | 23.08.308W |  |
|  |  | 23.08.310M | 特殊 |
|  |  | 23.08.315B |  |

  - 设备工作环境：

    - 最高气温                  45℃

    - 最低气温                  5℃

    - 年平均气温               17.3℃

    - 环境平均相对湿度          65%

    - 最高相对湿度              95%

  - 供水：自来水压力为0.1~0.3 Mpa，常温；

  - 供水：如果有的话，除盐水压力为0.1~0.3 Mpa，常温；

  - 供气：压缩空气压力大于0.60Mpa，已经过初级过滤；

  - 电源：380V，50Hz。

- 设备技术规格及配置

  - 一厂上支架焊接联线自动化改造（含输送线）

    - 本线共有两台上支架焊机组成，两台上支架焊机可同时焊接同一种产品，使用简单压力容器，并配备安全阀；

    - 输送线要考虑同时兼容图纸清单中壳体型号产品；

    - 每台上支架焊机需配2套支架振动料盘便于上支架23.02.002、23.02.005M之间切换，上支架采用振盘配移载机械手自动上料；

    - 工装夹具需要兼容图纸清单中的产品，并考虑快速换型；

    - 上支架焊机：变压器采用 220KVA 及以上,最大短路电流在 30KA 及以上;

    - 节拍要求整线节拍≤2.6S/每件；

    - 清洗机出料口到焊接动力输送线之间的过渡，需考虑壳体平稳过渡；

    - 需配备焊后工件位置度及有无检测；

    - 米亚基甲方提供，安装以及与plc信号交互由乙方完成；

    - 工件焊接好后采用机器人双工位真空吸盘取下料 ，带必要的安全防护围栏，机器人品牌那智机器人（MZ12-02）。

  - 三厂冲焊车间铜管焊机及接线柱自动化改造（含输送线）。

    - 焊接线适用于图纸清单中的产品，使用简单压力容器，并配备安全阀，需考虑前段脚板焊机和后段保护器架焊机的简单平稳过渡；

    - 接线柱全自动焊机（变压器、控制器甲方提供），接线柱、铜管焊机采用振动盘自动送料、机器人取放壳体，输送链及定位；

    - 壳体上下料机器人采用 FANUC M-20iD/25，机器配备安全围栏及安全门开光；

    - 变压器采用 500KVA 及以上,最大短路电流在 70KA 及以上；

    - PLC采用西门子1200系列，博图V14/V15/V15.1编程软件，PNP输入输出，PLC程序须提供数采的必要数据，方便采集；

    - 米亚基甲方提供，安装和根plc信号交互由乙方完成；

    - 焊机与机器人采用整体式结构。

  - 设备的一般技术条件：

    - ★设备的主机、附件及所有附属设施应采取设备安全防护措施,安全符合 CE 标准。设备图纸设计、零部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位（SI）标准；设备工作电源电压为380V，频率50HZ；电气系统具有抵御电网意外高频峰值电压冲击装置；电气柜应有通风、防尘、防震装置（焊接控制器必须）。

    - ★所有设备使用软件（包含修改或读写用的编程软件等），必须为正版软件，且长期有效。

    - ★所有专机设备都必须有详细的技术方案，技术方案内容包括设备结构图、工作原理图、节拍分解图、时序图和文字阐述；

    - ★每台专机设备需有外形布置图，外形布置图需画在具体装配线的明确位置上；任何以简单矩形图替代外形布置图的，视作无技术方案；文字说明只是对招标文件上的重复描述的，视作无文字说明；

    - 设备设计制作时，须采用标准产品（如气缸、导轨、轴承）；

    - 机床设计应充分考虑人体工程学和人身安全保护，保证操作者安全、舒适；并保证有足够的空间以使维修方便；

    - 设备应有防止误操作的功能及在个别元器件失灵的情况下防止破坏的功能；

    - 买方提供到每台焊机空开位置1个的动力电缆点位（点位位置审图时约定），。卖方每台设备配置独立的负荷断路器。

    - 买方提供在每台焊机分水器位置1个冷却水点位，。卖方需对各设备的冷却水供水管路配管，温差较大的水管必须选择防冷凝水管材或进行保温处理。

    - 买方提供到每台焊机位置1个个压缩空气点位，配管至约定的设备的压缩空气管路进气点（审图时约定）。

    - 双手按钮/急停按钮，要求按钮直径为30mm，按钮盒采用铝合金铸造件，按钮外露部分需要用铜套保护，采用保护式双手按钮，双手按钮需具备0.5秒限时启动功能和按钮短路检测功能，合理的位置设置紧停按钮；

    - 涉及有油和水的地方，必须配置不锈钢的接水盘或者接油盘；

    - 电气柜必须配置符合国家标准的机柜空调；

    - 关于PLC选型，所有设备的控制系统均需要配置网口，要采用128点，不足部分采用扩展模块，输入输出点必须留有10%或以上空余点，PLC采用晶体管输出，PLC控制程序必须具备PLC触点粘连检测功能，防止运动部件发生意外动作，执行机构和PLC输出点之间须加24VDC微型继电器隔离，防止触点损坏；

    - 气压系统具有意外断气、断电维持工作构件正确位置等安全保护措施及装置；

    - 设备电源切断后，有关的电器信息如加工工艺参数、程序记忆存储时间等不得少于1000小时，电源用完前，要有警告信号显示；

    - 设备照明：电器柜内照明开门即亮，焊接工位低压局部照明，与设备控制电源分路供电；电气柜备有 24V 直流电源，和符合国标的带漏电保护器的单相交流插座1个和三相交流插座1个，并考虑插座间距以保证可以同时插入；

    - 接近开关等现场用传感器尽量采用插头式结构；

    - 采用手动\自动两种控制方式。自动方式用于连续生产；手动方式用于人工工作、设备调试、维修。

    - 加装安全锁死装置，以防维修人员维修时设备突然启动；

    - 电器控制若采用数控系统方案，须配置计算机通信标准通用接口和网口，所有设备必须能够插入网线，输入IP地址即可进行远程通讯和控制；

    - 设备工作噪声：＜78dB；

    - 电气柜与设备各部份间联接采用金属矩形盒和排管空中走线、管，各带电部件必须有效接地；

    - 设备所选用外购配件，卖方应将产品样本、产品说明书与设备一并提供给买方。卖方应将易损件随设备提供给买方，并保证协助买方日后采购维修备件。同时卖方应将易损件清单（包括型号、名称、数量、原生产厂家和中国国内供应商）随设备提供给买方，并保证协助买方日后采购维修备件；

    - ★卖方在设计制造时，禁止使用国家“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”内的机电产品，优先使用国家“节能机电设备（产品）推荐目录”内的机电产品。投标文件中需说明降低设备能源消耗方面的设计特点。且卖方需详细说明所设计设备的综合能耗；

    - 卖方必须承诺在设备设计和制造过程中不侵犯他人知识产权，如有发生，卖方承担一切由此引发的责任；双方共同拥有在设备设计和制造过程中产生的专利所有权和使用权。卖方在投标时，需提供拥有的专利清单；

    - 机床必须按“交钥匙工程”要求，包括调水平的垫块、螺栓和专用脚板；买方只须提供必要的电、水、气和起重条件；

    - 每台设备的电气柜必须配备文件安放夹，文件安放夹内放置塑封的电气原理图、气路图、油路图、水路图等设备资料（各1套）。

    - 电气图：必须配备足够的自身保护，比如每个电机需要配备电机保护空气开关，输入和输出必须分路供电保护，每路电磁阀必须配备过流保护等。

    - 工装及易损件图纸要求：厂家要提供工装及易损件的全套图纸（立体图、工程图、装配图）。工装为直接接触工件的零件及相关部分，易损件为活动机构容易损坏的部件。同时厂家要提供这些工装及易损件的安装尺寸。

    - 所有焊机控制器内置或者外挂式 ,控制器必须有防震措施

    - ★买方对设备油漆颜色要求：一厂上支架焊机主体颜色为RAL6011，三厂接线柱、铜管焊机主体颜色RAL7038。

    - ★卖方向买方提供下列图纸、技术资料

（1）所提供资料的目录清单；

（2）提供设计所选用的标准；

（3）设备使用说明书各3套。包括：主要部件保养细则和详细的设备操作、保养、维修说明书、机床总布置图、基础图、设备起吊简图、电气气路原理图、（机床型号、润滑点位置图、铭牌贴在机床醒目位置）、电气程序图和时序图、编程手册、电气开关位置图、设备工装图及电极等易损易耗零件图等。所有上述资料备份电子档资料1份；

（4）设备上的储气罐生产厂家必须具备特种设备生产资质，设备交付时卖方必须提供符合国家规定的相关特种设备资料；

（5）卖方必须提供设备出厂精度的标准和实测记录、试验报告、鉴定报告（即设备合格证书）；

（6）卖方必须每台设备提供常用维修工具一套（内六角扳手1套、10寸活动扳手1把，8寸活动扳手1班，润滑油壶1把，12寸中齿锉刀1把，一字、十字螺丝大各1把，其他必要专用工具）；

  - 设备专项要求

    - 所有设备具有足够的机械强度和刚性，且保证在连续工作时机身不变形。设备安全区域需用防护网、防护板或光幕隔离；

    - 所有焊接次级回路不能使用黄铜替代紫铜、铬锆铜，90°L型板采用一体加工或冷弯折；

    - 上支架焊接线

- 上支架焊机采用中频电源，能适用23.02.002、23.02.005M支架的焊接；

- 上支架采用自动上料方式，采用振盘自动送料,同时保证质量和节拍；

- 焊接质量要求：

- 上支架焊后形状位置须符合图纸要求；

- 上支架焊后的抗剪切试验：手工敲击上壳体支架或利用上支架强度检测台检测，至支架变形，无任何焊点脱落；

    - 工艺管、吸气管、排气管人工焊机改自动焊机

- 工艺管自动焊机、吸气管自动焊机和排气管自动焊机，原采用单工位立式人工上下壳体，人工送铜管的的配置，改为机器人自动上下壳体，自动吹管送铜管，保证质量和节拍；

- 下电极座满足自动化定位；

- 排序方式：工艺管、吸气管、接线柱、排气管。

- 焊接质量要求：

- 工艺管、吸气管、排气管中频焊机焊接质量要求(各管铜管不合格率＜10PPM)

- 铜管焊后的强度应承受定向和定幅度的反复弯曲（铜管弯25度，上下左右四个方向，各弯4次）后，不断、不开裂；

- 各铜管焊接后与壳体间焊缝应均匀，铜管不能碰伤、变形；

- 铜管焊后的气密性检验：铜管焊接部位在不低于1.7MPa高压气体下，不应泄漏；

    - 接线柱人工焊机改自动焊机

- 接线柱焊机自动化改造，采用原单工位立式人工上下壳体，人工放接线柱的配置焊机。改为自动送接线柱，机器人自动上下壳体，接线柱采用振盘自动送料，同时保证质量和节拍；

- 新增一套接线柱机架，接线柱采用自动焊接，焊接控制器及变压器由需方提供其它部件由供方提供。采用机器人上下壳体，接线柱采用振盘自动送料，同时保证质量和节拍；

- 下电极座满足自动化定位；

- 接线柱自动焊接完成后，壳体自动转线到排气管焊机输送线上；

- 焊接质量要求：

- 接线柱中频焊机焊接质量要求(设备原因导致接线柱不合格率0PPM)

- 接线柱焊后的强度应承受敲击接线柱至严重变形，焊环无脱落；

- 各接线柱焊接后与壳体间焊缝应均匀，接线柱不能碰伤、变形；

- 接线柱焊后的气密性检验：接线柱焊接部位在不低于1.7MPa高压气体下，不应泄漏；

    - 输送线

- 根据现场实际，可提供改造或者新做输送线，配合铜管焊机的自动化改造，确保焊好铜管的壳体顺利并按照要求到后道设备，链条需要有足够的支撑，防止荡落下来，输送线中间空位，需要有不锈钢挡板遮挡，防止壳体异常行走卡主链条；

- 输送线，采用08B-U2链条输送（必须选择标准链条，两侧有加强片），两根链条中间空挡处安装顶升阻挡机构，其余空挡的地方均封闭，防止壳体掉落；

- 输送线在机械手上下料位置采用阻挡顶升机构，安全防护网门开关控制；

- 线体上配置的阻挡气缸，建议选择Festo双导杆气缸,缸径选择合理，保证强度；

（5）链条穿行时考虑过渡或者倒角；

（6）张紧调节需要方便简单，张紧需要考虑调节位置，链条可做下弯处理，以方便调节张紧，驱动减速机必须带有超负载保护和报警功能，防止拉断链条。

  - 焊接整线应能满足买方的质量标准，不合格率＜100PPM；

  - 焊机设备需设置合理的防护罩，防护网，包容设备的焊接工作区、该机的所有机械部件和管路及辅助系统，以保护操作者和维修者安全；

  - 焊接过程中不得有明显的振动；

  - 电极、夹具安装、调整方便，应有良好的重复定位精度，配有调整、更换的电极、夹具工具；

  - 设备元器件配置要求：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有气动组件、电磁阀 | FESTO/SMC |  |
| 2 | PLC | 三菱/西门子 | 铜管、接线柱采用西门子 |
| 3 | 减速机 | SEW或相当品牌 |  |
| 4 | 安全光幕 | 基恩士/邦纳/巴鲁夫 | 优选自带焊渣防护的基恩士 |
| 5 | 开关电源 | 明纬/西门子 |  |
| 6 | 小型继电器 | 欧姆龙或施耐德 |  |
| 7 | 电极 | BeCoCu和铬锆铜 | 材料 |
| 8 | 导电回路 | 紫铜 | 材料 |
| 9 | 电极安装座 | 铬镐铜 |  |
| 10 | 机器人 | FANUC、NACHI | 铜管、接线柱采用FANUC |

- 设计制造验收程序

- 图纸会审：卖方完成设备设计后通知买方进行图纸会审，图纸会审在买方工厂进行，设备的零件加工示意图，设备结构图，上下料工装方案，设备平面布置，以及合同不一致的方案，需在图纸会审时详细讨论、确定；

- 设备的验收分两个阶段进行；

- 预验收：预验收在卖方工厂进行，预验收前5天，由卖方书面通知买方，买方将派遣人员进行预验收和培训；

- 终验收：在买方使用现场进行，买方负责设备的就位，卖方负责设备的安装、调试、试运行，达到设计要求和预验收纪要中的整改要求后进行终验收，期间买方进行全力配合；

- 验收方法： 外观验收—连续生产—焊接质量检查、分析（试加工、连续加工）—双方对验收结果的确认并签订验收纪要；

- 外观验收：主要是检查设备的结构、整体布置、元器件配置品牌等，是否符合合同、技术协议及相关补充条款的要求，检查设备精度，是否符合出厂精度要求；

- 预验收、终验收：不更换零部件的故障停机时间，预验收不超过5分钟、终验收不超过30分钟，否则需重新开始；

- 终验收的质量要求

- 分试加工和连续加工二步进行；

A 试加工：买方提供符合图纸要求下壳体及零件。终验收下壳体与各零件各200 件。完成焊接后全检零件合格率须达 100%；

B 连续加工：买方提供符合图纸要求下壳体及零件。终验收下壳体与各零件各5000 件，最终不良率＜200ppm；

C 零件质量验收的标准满足专项技术要求中规定的质量控制标准。质量验收采用买方自有的（或经买方认可的其他）量、检具；

- 验收通过文件的签署

- 预验收按验收程序进行，双方对验收结果确认后，双方代表签署设备通过预验收的纪要；

- 终验收按验收程序进行，双方对验收结果确认后，双方代表签署设备通过终验收的纪要；

- 验收过程中，卖方技术人员应对买方技术和操作维护人员进行使用、维护的技术培训，为期5天；卖方负责买方使用好设备过程的技术支持；

    - 设备的发运：双方签字通过设备预验收，卖方整改完成后，设备方可发运至买方；

  - 设备保质期：

    - 设备保证期为签发终验收证书之日起一年，投标方保证其供应的设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、完整的，安全可靠的。在保证期内，设备出现故障，投标方接到招标方通知后3天内须作出响应。若需投标方提供部件，投标方须在10天内发运合格部件；若需投标方到招标方现场解决故障，最迟10天内投标方人员须到达招标方现场故障原因是招标方责任，相关费用由招标方负担；故障原因是投标方责任，相关费用由投标方负担，保证期则相应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长；

  - 其他事项：

    - 投标方应对招标方提供的各项技术要求、工艺方案、图纸、实物等保密，未经招标方许可，不得泄露给第三方；

    - 本项目签订的标前《技术要求协议》，中标后签订的《技术协议》（如有）《廉政合同》《保密协议》等均为一式四份，经双方签字后，随设备《订购合同》一起生效，由甲乙双方签字、盖章的正本一式四份，双方各执二份；

    - 《订购合同》每页需要甲乙双方法人或授权代表签字，每页都要。

    - 未尽事宜，双方协商解决；

  - 说明

    - 投标单位应对第三部分《技术要求》中的技术条款作一对一应答，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会将有权视作不响应。

    - 对标注带有“★” 号的为关键条款，带 “★” 条款只要偏离一项则判定该单位为“无效投标”，如有投标方无效投标后导致评标单位少于3家，则本标的作废标处理。在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

# 第四章 合同特殊条款

  - 价格条件：甲方工厂

  - 付款方式

    - 合同总价的30%预付款，合同签订后5天内，由甲方支付给乙方。

    - 合同总价的30%发货款，在设备预验收阶段，在发货前5天内，由甲方支付给乙方。

    - 合同总价的30%验收款，在设备安装调试完成，签发终验收纪要完成后2周内，由甲方支付给乙方。支付前，甲方必须收到乙方提交的下列内容：

      - 设备最终验收合格证书的正本；

      - 收到乙方向甲方开具税率为13%货物总价全额的发票增值税专用发票；

      - 机床随机全套资料；

    - 合同总价的10%货款，在12个月保修期或质保期满后由甲方支付给乙方；

    - 本合同以人民币结算总价款，且为含税价；

    - 合同总价款由现汇支付；

  - 交货时间：自合同签订之日起3个月内；

  - 备品备件：备品备件要确保供应，并保证其有效性和持续性。

  - 技术文件：乙方应提供必要的技术文件，除第三章《技术要求》中已要求的技术文件之外，凡涉及安装、使用、维修保养、环保、安全、消防等方面所需要的文件乙方均应负责提供或补充。

  - 合同签订时，甲方签约单位名称为：加西贝拉压缩机有限公司。

  - 其他未尽事宜待中标后协商解决。

# 附 件

# 附表A ：供货范围表

- 一般要求

  - 本附件规定了合同设备的供货范围。乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第三章《技术要求》中所列的要求。

  - 乙方应提供详细供货清单，包括主机、配套设备及专用工具、随机备品备件等，清单中依次说明名称、规格和型号、数量、制造商等内容。

- 供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

〈注：价格一项在投标（商务）报价表中填写〉

# 附表B ：投标（商务）报价表

- 一般要求

  - 本表中的分项须与供货范围中的分项内容的序号一致。

  - 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现。

  - 报价币种为人民币。

  - 运杂费等要单独报价。

  - 报价应注明日期、有效期、交货地点。

- 投标（商务）报价表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

# 附表C ：差异表

  - 一般要求

  - 投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集表。

  - 技术条款和合同条款要单独列表。

  - ★技术标书和商务标书中如果无《差异表》，则废标。

  - 技术条款/合同商务条款差异表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 | 结论（优于/响应/偏离） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：有差异必须填写该表；如果无差异，可以不填，表示投标方承诺全部响应。

# 附：投标书格式

投标书

标书编号：2025-15-技改-027/028

招标内容：焊机自动化改造

投标单位：

投标单位全权代表：

标书内容：商务标书/技术标书（根据实际选一个，删除一个）

投标单位：　　　　　　（公章）

年 　　月　　日

投　标　书

致：加西贝拉压缩机有限公司

根据贵方为   焊机自动化改造   项目招标采购货物及服务的投标邀请，

标书编号   2025-15-技改-027/028   ，签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标人                 （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式二份。

文件清单

| 序号 | 名称 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权书 |  |  |
| 2 | 投 标 书 |  |  |
| 3 | 投标（商务）报价表 |  |  |
| 4 | 设备规格书 |  |  |
| 5 | 差异表 |  |  |

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 所附投标（商务）报价表中规定的应提供和交付的货物投标

总价为人民币不含税             元（不含税，大写            ）。

- 所附投标（商务）报价表中规定的应提供和交付的货物投标

总价为人民币含税       元（含13%增值税，大写            ）。

- 合同交货期为             天（自然天，含节假日）。

- 投标有效期为投标截止日期后90天。

- 我方同意在规定的投标有效期内遵守本投标。在该期限届满之前，本投标对我方始终有约束力，并可随时被接受。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：                                                 邮编：

电话：                                                 传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：             年       月        日

全权代表签字：                
法人代表授权书

加西贝拉压缩机有限公司：

现委派             参加贵方组织的    焊机自动化改造   项目招标活动，全权

代表我单位处理投标的有关事宜。

附：授权代表情况：

姓　　名：            年　　龄：        性　　别：

身份证号：

职　　务：

通讯地址：

邮　　编：

电　　话：                     传　　真：

单位名称：（公章）　　　　　　             法定代表人：（签章）

本授权书有效期：       年      月      日至       年      月      日。